ELŐTERJESZTÉS

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2021. október 28.-ai nyilvános ülésére

TÁRGY:

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

ELŐADÓ:

Horváth László

polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról az alábbiakban számolok be:

111/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata

- Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. október 7.-ei nyilvános rendkívüli ülésen a következő napirendeket tárgyalja:

# Szabadstrand kijelölés

Előadó: Horváth László polgármester

# Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről

# Előadó: Horváth László polgármester

# Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata I. forduló

# Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

- Magyar Faluprogram “Faluház felújítás” MFP-FHF/2020. pályázat kapcsán kivitelező kiválasztása

Előadó: Fehér László műszaki főelőadó

- BM által kiírt „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” elnevezésű pályázatban kivitelező kiválasztása

# Előadó: Fehér László műszaki főelőadó

# Hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata I. forduló

# Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

# 2021. IV. negyedév ülés- és munkaterve

# Előadó: Horváth László polgármester

# Parkolóhely megváltásáról szóló önkormányzati rendelet előkészítése

# Előadó: Horváth László polgármester

# Marcali Kistérségi Többcélú Társulás – társulási megállapodás módosítása

# Előadó: Horváth László polgármester

# Szociális célú tüzelőanyag támogatás – önkormányzati rendelet megalkotása

# Előadó: Schenkné Gaál Zsuzsanna főtanácsos

# 2021 évi közbeszerzési terv módosítása

# Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

# Köztartozásmentes adózói nyilvántartási ügy

# Előadó: Horváth László polgármester

# Beszámoló vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

# Előadó: dr. Várszegi József PTKI Bizottság elnöke

# Klímabarát Települések Szövetségéhez csatlakozás lehetősége

# Előadó: Horváth László polgármester

# A jóléti célú lakossági támogatásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

# Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

# Döntés a 65. év feletti balatonberényi lakosok 2021. évi támogatásáról

# Előadó: Horváth László polgármester

b) A képviselő-testület a „Döntés a Vízparti Szabadidő Központ tanulmánytervének készítéséről szóló napirendi pontot a soron következő ülésén tárgyalja.

Határidő: 2021. október 7.

Felelős: Horváth László polgármester

Intézkedést nem igényelt, a „Döntés a Vízparti Szabadidő Központ tanulmánytervének készítéséről” napirendi pont az október havi testületi ülés napirendjét képezi.

112/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata

Balatonberény Község önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a következő képviselő-testületi ülésre készítse elő a Balatonberény 1239/13. hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt szabad strandnak 350 fő befogadására alkalmas kialakításának minimális műszaki feltételeit és annak költségkimutatását.

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Horváth László polgármester

Az október havi képviselő-testületi ülés napirendjét képezi.

113/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonberény Mise út déli oldalának aszfaltozási munkálataira vonatkozó árajánlatot megismerte és annak ismeretében egyelőre a kivitelezést nem kívánja megrendelni.

Határidő: kivitelező értesítésére 3 nap

Felelős: Horváth László polgármester

Az árajánlatot tevőt a képviselő-testület döntéséről értesítettem.

114/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata

a) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést elfogadja.

Határidő: 2021. október 7.

Felelős: Horváth László polgármester

b) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről, intézkedésekről adott beszámolót elfogadja.

Határidő: 2021. október 7.

Felelős: Horváth László polgármester

Intézkedést nem igényelt.

115/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés szerinti együttműködési megállapodást kösse meg Bastian Purtak Balatonberény, Balaton u. 18. szám alatti lakossal.

Határidő: szerződéskötésre 8 nap

Felelős: Horváth László polgármester

A megállapodás megkötése folyamatban van.

116/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adórendelet tervezetét megismerte, azt tárgyalásra alkalmasnak tartja és elrendeli annak továbbtárgyalását.

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

Az október havi képviselő-testületi ülés napirendjét képezi.

118/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Faluprogram „Faluház felújítás” MFP-FHF/2020 kódjelű, 3111383091 azonosító számú pályázat” kapcsán, a kivitelezési munkák elvégzésére indított, a Kbt. hatálya alá nem tartozó meghívásos versenyeztetési eljárásban megállapítja, hogy:

- A beszerzési eljárás eredménytelen volt, mivel érvényes ajánlat a pályázati határidőre nem érkezett.

- Képviselő testület elrendeli a kiírás megismétlését újabb szereplők bevonásával.

Határidő: 2021. 10. 15.

Felelős: Horváth László polgármester

A pályázati kiírás megtörtént, a pályázatok benyújtásának határideje 2021. október 25. napja.

119/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata

- Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló, önkormányzati tulajdonú, Kossuth L. utcai járdaszakaszok felújításának - BMÖFT/6-8/2021. iktatószámon elnyert 20.000.000.-Ft fejlesztési támogatásával megvalósítandó, kivitelezési munkák elvégzésére indított, a Kbt. hatálya alá nem tartozó meghívásos beszerzési eljárás eredményesnek nyilvánítja.

- Az ajánlatok érvényesek.

- Az eljárás nyertesként kihirdeti a Reál-Munkagép Kft. Keszthely, Bajcsy Zs. u. 43. sz. alatti ajánlattevőt, 19.684.289.- Ft+Áfa = 24.999.047.- Ft, vállalási árral,

- A pályázati támogatáson felül szükséges önrészt, 4.999.047.- Ft-ot, a 2022. évi költségvetéséből biztosítja.

Határidő: 2021. 10. 15.

Felelős: Horváth László polgármester

A pályázók értesítése a döntésről megtörtént, a nyertes pályázóval a szerződést megkötöttük.

120/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet tervezetét megismerte és megtárgyalta és elrendeli annak továbbtárgyalását azzal, hogy a következő képviselő-testületi ülésre a zártkerti hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő pont kijelölésével egészítse ki.

Határidő: következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Mestyán Valéria címzetes főjegyző

Az október havi képviselő-testületi ülés napirendjét képezi.

121/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi szeptember- december havi ülés és munkatervét elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a „Tündérkert kialakítása berényi újszülötteknek és számukra helyi polgárként befogadó oklevél kialakítása” napirendet az október havi ülésén tárgyalja, melynek előkészítője írásban Varga Zsolt képviselő október 15. napjáig, előadó Horváth László polgármester.

„A község kommunikáció-marketingterv kidolgozása, összefüggésben a falu turisztikai koncepciójával” napirendi pontot a november havi ülésen tárgyalja, melynek előkészítője írásban november 10. napjáig Horváth Péter alpolgármester, előadója Horváth László polgármester.

A „HM üdülő pályázati kiírása” napirendet a november havi ülésen tárgyalja, melynek előkészítője írásban dr Várszegi József képviselő november 10. napjáig, előadója Horváth László polgármester.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Horváth László polgármester

Az ülés és munkatervet megküldtük a képviselők részére, valamint közzétételre került a község honlapján.

123/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata

- Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a település parkolási lehetőségeiről, fejlesztési irányairól szóló tájékoztatást.  A jövőbeni fejlesztési, beruházási igényekre és területi adottságokra tekintettel a képviselő-testület a jövőbeni parkolóhelyek kialakítása, biztosítása érdekében a parkolóhely megváltását szabályozni kívánja: a parkolóhelyek telken kívüli kialakításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával.

A rendelet alkotás főbb irányai:

-	személygépjármű, tehergépjármű, stb. elhelyezési körülményei, megváltási díj összege, megfizetés módja (egy összegben), kizárólagosság kérdésköre (nem illeti meg, de jelezhető táblával), rendelet hatálybalépése. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelettervezetet az október havi testületi ülésre készítse elő.

Határidő. 2021. október havi ülés

Felelős: rendelet előkészítése Mestyán Valéria címzetes főjegyző

Az október havi képviselő-testületi ülés napirendjét képezi.

125/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonberény Község Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint módosítja:

| A közbeszerzés tárgya | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárás fajtája | Eljárás megindításának tervezett időpontja | Szerződés teljesítésének várható időpontja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Balatonberény - Balatonszentgyörgy - Vörs kerékpáros útvonal | nemzeti | A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti közbeszerzési eljárás | 2020. II. n.év | 2021. I. n.év |
| Balatonberény Múltház felújítása | nemzeti | A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti közbeszerzési eljárás | 2021.IV.n.év | 2023.I.n.év. |

A fentiekben elfogadott közbeszerzési terv nyilvános. A tervet, az elfogadását követően – figyelemmel arra, hogy az nyilvános dokumentumnak minősül - az Önkormányzat hivatalos honlapján közzéteendő. Az Önkormányzat köteles továbbá a közbeszerzési tervet a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban közzétenni.

A közbeszerzési tervtől eltérő közbeszerzés is lefolytatható, azonban a módosítási igény felmerülésekor a tervet módosítani kell, megadva a módosítás indokát is.

Jelen közbeszerzési tervet legalább 2026. december 31-ig meg kell őrizni, illetve a település honlapján a következő évi közbeszerzési terv jóváhagyásáig közzétenni.

Határidő: értelem szerint.

Felelős: Horváth László polgármester

A módosított 2021. évi közbeszerzési tervet megküldtük a Közbeszerzési Hatóságnak, valamint közzétettük az önkormányzat honlapján.

126/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Horváth Péter alpolgármestert 2021. augusztus 10. napjával a NAV a köztartozásmentes adózói adatbázisból törölte.  A NAV 7109159825/2021/NAV. iktatószámú 2021. augusztus 11-én kelt adóigazolása szerint Horváth Péter alpolgármester ismét köztartozásmentes adózói minősítésű.  A képviselő-testület további intézkedést az ügyben nem tesz.

Határidő: 2021. szeptember 30.

Felelős: Horváth László polgármester

Intézkedést nem igényelt.

127/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a PTKI Bizottság tájékoztatása alapján – megállapítja, hogy Rikker Gilbert nem képviselő bizottsági tag vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Horváth László polgármester

A vagyonnyilatkozat nyilvántartásba vétele és őrzése megtörtént.

128/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a “A Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozás lehetősége” című előterjesztést megtárgyalta és támogatja azt a szándékot, hogy Balatonberény Önkormányzata csatlakozzon a Klímabarát Települések Szövetségéhez.

Az Önkormányzat:

- támogatja az Egyesülethez való csatlakozást,

- az Egyesület céljaival egyetért,

- felhatalmazza Dalmadi Anna 8649 Balatonberény, Szőlőhegy egyén 2036/3 szám alatti lakost, hogy kijelölt klímakoordinátorként képviselje a települést az Egyesületben,

- az éves tagdíjat befizeti,

- kötelezettséget vállal, hogy évente beszámolót készít a település tevékenységéről a Klímabarát Ajánlások figyelembevételével,

- elkezd a település klímastratégiáján dolgozni.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Szövetség 1126 Budapest, Böszörményi út, 23-25. székhelyére a csatlakozási nyilatkozatot küldje meg.

Határidő: 2021. október 10.

Felelős: Horváth László polgármester

A csatlakozási nyilatkozatot a szövetség részére megküldtük.

129/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jóléti célú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet alapján a Balatonberényben állandó lakhellyel rendelkező 65. életévüket betöltött polgárai részére 2021. évben 4.000 Ft értékű COOP vásárlási utalványt ad a 2021. évi költségvetés terhére.

Határidő: 2021. december 20.

Felelős: Horváth László polgármester

A COOP Zrt-től a vásárlási utalványokat megrendeltük, azok megérkezését követően a jogosultakat írásban értesítjük az utalványok átvételének módjáról és idejéről.

KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI FONTOSABB ESEMÉNYEKRŐL

Tisztelt Képviselő-testület!

A Postahivatal ügyében a Miniszterelnökségtől a mai napig választ nem kaptunk.

A bolt bezárásokra tekintettel felvettük a kapcsolatot a Mildi Kft.-vel, akik még nyáron jelentkeztek községünkben mozgóárusítási igényükkel, szóban megegyeztünk arról, hogy pékáru és alapvető élelmiszerek kínálattal mozgóárusítást végeznek a községben, melyet október 16.-án meg is kezdtek. Az árusítás helyszíneiről és időpontjáról írásban részletes értesítést kapunk, melyet közzé teszünk a helyi médiákban. A Mecsek Füszért Zrt. nem mutatott hajlandóságot a mozgó árusítás megszervezésére.

Megkerestem az Alteo cégcsoportot elektromos gépjármű töltőberendezés ügyében, kedvezményes ajánlatuk töltőberendezésre 1.150.000 Ft+ÁFA. A töltőállomás energiaigénye minimum 3X63 Amper.

A Múltházra megnyert több mint 70.000.000 Ft-os pályázat kapcsán a Támogató írásban értesítette önkormányzatunkat, hogy tekintettel arra, hogy a támogatás teljes egészében a helyi önkormányzat közfeladatát érinti, és a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyon az önkormányzat törzsvagyonává válik, az inkasszón túl további biztosítékot nem kérnek. A képviselő-testület 101/2021.(VIII.26.) számú határozatával járult hozzá, hogy a támogató javára a Balatonberény 445 hrsz.-ú ingatlanra (Múltház) a jelzálogjog, valamint az elidegenítési tilalom bejegyzésre kerüljön. A Támogató írásos értesítés alapján a jelzálogjog és elidegenítési tilalom bejegyzése iránt intézkednünk nem kell, a meghozott képviselő-testületi határozatot vissza kell vonnunk.

Határozati javaslat:

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 101/2021.(VIII.26.) számú határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester

A Hamvas kilátó műszaki átadás-átvételéről szóló okirat a mai napig nem érkezett meg önkormányzatunkhoz.

A vitorlás egyesület fejlesztési kérelmével fordult önkormányzatunkhoz, melyet a kikötő területén szeretnének megvalósítani. A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.

Műszaki vélemény a kérelemre:

A kérelem1- 6 pontban foglalt fejlesztések a TKR és HÉSZ rendeletnek megfelelnek.

A kérelem 7. pontjával kapcsolatos vélemény:

A HÉSZ a területet a Zkp1 övezetbe sorolja. A területen vendéglátó-, sport-, szabadidő rendeltetésű és a fenntartást szolgáló építmények elhelyezését engedélyezi, legfeljebb 2 %-os beépítettséggel és a 30 m-es parti sáv beépítetlenségének megtartásával. A tervezett tevékenység tehát megvalósítható.  Az épület formája, megjelenítése a TKR rendeletben előírtak szerint alakítandó ki.

Javaslom, hogy a képviselő-testület a vitorlás egyesület fejlesztési tervéhez járuljon hozzá.

Határozati javaslat

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Tenger Vizisport Egyesület kérelmét megismerte és a Kikötő területén tervezett fejlesztéshez hozzájárul.

Határidő: MTVE elnökének értesítésére 5 nap

Felelős: Horváth László polgármester

Kérem jelentésem elfogadását.

Határozati javaslat

a) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést elfogadja.

Határidő: 2021. október 28.

Felelős: Horváth László polgármester

b) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről, intézkedésekről adott beszámolót elfogadja.

Határidő: 2021. október 28.

Felelős: Horváth László polgármester

Balatonberény, 2021. október 19.

Horváth  László  sk.

polgármester