# ELŐTERJESZTÉS

# BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

# 2022. április 28-i nyilvános ülésére

# Tárgy:

# Településfejlesztési beruházások – Döntés a Balatoni Fejlesztési Tanács által nyújtott támogatás felhasználásáról

# Előadó:

# Horváth László

# Polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

A Balaton Fejlesztési Tanács a településfejlesztési beruházások támogatása 2021 felhívása alapján, a Csicsergő félsziget fejlesztésére - „Parti sétányok kialakítása, fejlesztése” támogatási célterületre - nyújtottunk be pályázatot, bruttó 29.135.123.- Ft költséggel. A fejlesztéssel, részben környezetfejlesztés (sétány kialakítása, növény telepítés, padok, információs táblák elhelyezése 21.976. 660.- Ft értékben), másrészt madárles (kilátó) létesítése (7.158.463.- Ft értékben) valósult volna meg.

A képviselő-testület 157/2021. (XII. 11.) képviselő-testületi határozatában kötelezettséget vállal arra, hogy - eredményes pályázat esetén - a fejlesztés megvalósításához, a pályázati támogatás 65 %-os támogatási intenzitáson felüli önrészét, 10.197.293.- Ft-ot a 2022. évi költségvetésében biztosítja.

A Balaton Fejlesztési Tanács a benyújtott pályázatot P-TF-34/2021 számon bírálta el. Ennek értelmében - forráshiány miatt csökkentett - 4.161.785.- Ft összegű fejlesztési támogatásban részesítette a benyújtott pályázatot.

A jelentősen csökkentett támogatás miatt a fejlesztés újra gondolása, ütemezése szükséges. Erre a bírálati értesítés értelmében lehetőséget biztosít a támogató.

Javaslat a fejlesztés módosítására:

Mivel a környezetfejlesztési célterület költsége jelentősen magasabb és műszakilag praktikusan nem bontható tartalmú, ennek elhagyását javasoljuk a jelen fejlesztési ütemben.

A tervezett fejlesztésből önállóan is megvalósítható létesítmény a madárles (kilátó), melyhez építési engedéllyel is rendelkezünk. Ehhez a támogatási összeg kiegészítése, 2.996.678.- Ft önrész biztosítása szükséges. Így a támogatási intenzitás 58 % lesz.

Határozati javaslat:

- Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balaton Fejlesztési Tanács a településfejlesztési beruházások támogatása 2021 felhívása alapján, „A Parti sétányok kialakítása, fejlesztése” támogatási célterületre benyújtott pályázatát a csökkentett támogatási intenzitás miatt módosítja. Jelen fejlesztési ütemben a célterületekből a madárles létesítését kívánja megvalósítani.

- A Balaton Fejlesztési Tanács P-TF-34/2021 számon megítélt, 4.161.785.- Ft csökkentett összegű fejlesztési támogatás felhasználásáról - az 1. pont szerinti célfeladattal - a támogatási szerződés megkötéséről dönt.

- A képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges, 7.158.463.- Ft összegű létesítési költség -  a támogatási összegen felüli – önrészét, 2.996.678.- Ft-ot a 2022. évi költségvetéséből biztosítja.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Horváth László polgármester

Balatonberény, 2022. április19.

Horváth László sk.

Polgármester