# ELŐTERJESZTÉS

# BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

# 2022. május 5-i nyilvános rendkívüli ülésére

# Tárgy:

# Településfejlesztési beruházások – Döntés a Balatoni Fejlesztési Tanács által nyújtott támogatással megvalósuló Csicsergő félsziget kilátó építés önrészének megemeléséről

# Előadó:

# Horváth László

# Polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

A Balaton Fejlesztési Tanács, a településfejlesztési beruházások támogatása 2021 felhívása alapján, a Csicsergő félsziget fejlesztésére - „Parti sétányok kialakítása, fejlesztése” támogatási célterületre - nyújtottunk be pályázatot az önkormányzat.

A képviselő-testület 86/2022. (IV. 28.) képviselő-testületi határozatával, a Balaton Fejlesztési Tanács által nyújtott csökkentett támogatásból és az önkormányzat által biztosított önrészből – a program csökkentésével - a madárles (kilátó) létesítéséről, 7.158.463.- Ft kivitelezési költség figyelembevételével döntött.

Az ajánlattétel során a legkedvezőbb árajánlatot adó és kiválasztott  kivitelező 2021. 11. 08. keltezésű ajánlatát a szerződéskötéshez aktualizálta. Ebben a korábban megajánlott vállalási díja, 7.158.463.- Ft helyett – az áremelkedések miatt, a  7.853.463- Ft-ra módosult.

Javaslat a fejlesztés megvalósításához:

A képviselő-testület korábban meghozott határozatának módosítása és az önkormányzat önrészének megemelése, 2.996.678.- Ft helyett 3.691.678.- Ft önrész biztosítása a kivitelezés árkülönbözetének fedezésére.

Határozati javaslat:

Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testülete a 86/2022.(IV.28.) határozatát módosítja és a Balaton Fejlesztési Tanács P-TF-34/2021 számú támogatásával megvalósuló, a Csicsergő félszigeten madárles létesítés kivitelezési áremelkedésére tekintettel, a korábban megítélt – 2.996.678.- Ft helyett 3.691. 678.- Ft önrészt biztosít a 2022. évi költségvetéséből.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Horváth László polgármester

Balatonberény, 2022. május 04.

Horváth László sk.

Polgármester